**河南仙鹤特种浆纸有限公司**

**10000立方米厌氧罐制作安装工程（劳务）**

招标编号：XH-TFB2025-01

**招标文件**

**招 标 人：河南仙鹤特种浆纸有限公司**

**二○二五年四月一日**

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知及须知要点前附表

第三章 合同主要条款

第五章 附件

附件一：投标函（格式）

附件二：单项投标报价表（格式）

附件三：法定代表人授权书（格式）

第一章 投标邀请函

1、根据河南仙鹤特种浆纸有限公司（下称招标人)对制浆废水处理工程需要，现对中段水配套用厌氧罐制作安装工程组织线下招标，诚邀合格的投标人对招标项目提交密封投标。

2、招标内容：10000m3厌氧罐 一个

3、说明：

3.1投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，均可能导致投标文件不被接受，其后果由投标人自负。

3.2 交验方式:按本招标文件相关章节的规定办理。

3.3交验地点: 河南仙鹤特种浆纸有限公司二期厌氧罐西侧现场。

3.4工期：合同正式生效后40天内，并请报出最短工期。

3.5所有投标人须于2025年4月5日18：00时前按以下要求内容及顺序向招标人提交资质证明文件（一式二份）（线上提交）：

（1）营业执照（影印件）

（2）安装工程资质等级证书或劳务资质证书

（2）法人代表资格证明文件或法定代表人授权书

（3）银行资信证明

（4）近三年类似工程业绩工程验收合格证书、承包合同扫描件

（5）拟进场施工人员名单、焊工附焊工证书扫描件

4、招标文件发出时间和地点:

4.1发出时间：2025年4月2日网上（电子文档）

5、投标时间和地点:

5.1 投标截止时间：2025年4月8日上午10:00

5.2 投标地点：河南仙鹤特种浆纸有限公司二楼会议室

6、开标时间和地点：

6.1开标时间：2025年4月8日上午10:30

6.2开标地点；二楼会议室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 ：河南仙鹤特种浆纸有限公司投资发展部

联 系 人 ：韦其生

电 话 ：18337739016

招标人：河南仙鹤特种浆纸有限公司

开 户 行 ：工商银行内乡支行

帐 号 ： 1714025509021000817

电 子 邮 箱：neixiangxh@126.com

第二章 投标人须知及须知要点前附表

须知要点前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 10000m3厌氧罐制作安装工程（三期） |
| 2 | 招标编号 | XH-TFB2025-01 |
| 3 | 招标人名称 | 河南仙鹤特种浆纸有限公司 |
| 4 | 招标人地址 | 内乡县湍东工业园区 |
| 5 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份 |
| 6 | 投标文件递交 | 地点：河南仙鹤特种浆纸有限公司二楼会议室  电子邮箱：neixiangxh@126.com |
| 截止时间：2025年4月8日10:00 |
| 7 | 开 标 | 开标日期：2025年4月8日10:30 |
| 地点：河南仙鹤特种浆纸有限公司 |
| 8 | 其 它 | 有下列情况之一的，其投标文件无效  1.投标文件未按规定密封  2.投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应  3.投标文件逾期送达  4.妨害招标工作正常的行为 |
| 9 | 工程范围 | 罐体制作、罐内管道及阀门安装、罐壁外表面防腐，依附在罐体上的钢平台、管道及阀门安装。详见施工图。 |
| 10 | 履约保证金 | 本工程履约保证金5万元整、合同签订前汇入招标人账户。 |

一、总 则

1、投标人资格

1.1凡经中华人民共和国工商行政管理部门审核登记，具有独立法人资格具有一定技术实力和制安、检测设备具有安装工程资质或劳务资质证书的施工企业。

1.2投标人应按照投标邀请函的要求，在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。

2、投标费用

2.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

3、招标文件构成

3.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

4、招标文件的澄清

4.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在正式开标两日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以电子邮件等书面形式通知招标人，招标人对所提问题以电子邮件形式予以答复，同时在必要时将以电子邮件等书面形式告知每个购买招标文件的投标人，但不说明问题的来源。

5、招标文件的补充和修正

5.1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行补充和修正。

5.2招标文件的补充和修正将以电子邮件等书面形式，通知所有购买招标文件的投标人。补充和修正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6、招标人可以决定酌情延长投标截止日期。

三、投标文件的编制

7、投标文件的编写

7.1投标人应按招标文件要求认真编写投标文件资料，逐项填写相应表格。

7.2除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

8、投标文件构成

8.1投标函（格式见附件一）；

8.2投标报价表（格式见附件二）；

8.3法定代表人授权书（格式见附件三）;

8.4其它优惠条件和售后服务承诺;

8.5技术资料清单

8.6对土建、供电、供水配合的要求;

8.7针对本项目的质量、安全保证措施。

9、投标报价

9.1投标人应按招标文件所提供的格式编写“投标报价表”、“分项报价表”。投标总价(各种保险费用和税费均包括在内)，并按招标文件附件二“投标报价表”的要求做出分项报价。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。**投标人必须如实齐全填写“分项报价表”，否则视为非响应性投标。**

10、投标文件的有效期

10.1投标文件的有效期为实际开标之日起60个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

10.2中标人投标文件的有效期伴随合同终止而终止。

11、投标文件的份数与签署

11.1投标人须提交投标文件一式二份，其中“正本”一份，“副本”一份，以正本为准。资格证明文件一式二份，其中“正本”一份，“副本”一份。

11.2投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

四、投标书的递交

12、投标书的密封和标记

12.1投标文件按正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖印章。

12.2投标文件信袋上应写明:

招 标 人：河南仙鹤特种浆纸有限公司

工程项目名称：10000立方米厌氧罐制作安装工程（三期）

招 标 编 号：XH-TFB2025-01

投标人名称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

12.3对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

13、投标日期

13.1投标人必须按投标邀请函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

13.2投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

14、开标

14.1招标人定于2025年4月8日10:30在招标人二楼会议室按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标（线下）。

15、评标过程的保密性

15.1公开开标后，评委将在纪检人员的监督下实行封闭式评标。

15.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

16、投标文件的澄清

16.1为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

16.2投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

17、投标文件的初审

17.1投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

17.2 评标小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

17.2.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

17.2.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

17.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

18、评标

18.1招标人依法成立评标小组对投标文件进行评定。评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

18.2评标小组在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

18.2.1投标文件申报的工期；

18.2.2付款条件；

18.2.3投标项目和售后服务的可能性；

18.2.4与所投项目同类型或同型号的工程业绩；

19、评标方法

19.1评标采用综合因素评价法

19.2评标因素

19.2.1投标报价；

19.2.2施工方案的可行性、先进性、可靠性、经济性；

19.2.3施工工艺和设备加工能力；

19.2.4质保措施及质保体系；

19.2.5优惠条件及服务；

19.2.6投标人资质证明文件及企业信誉；

19.2.7近三年同类型项目的工程业绩；发现造假扣分

19.2.8标书质量及答辩情况；

20、中标标准

20.1中标条件

20.1.1投标文件基本符合招标文件的要求。

20.1.2提供的设备技术先进、安全可靠、配置合理、配套齐全。

20.1.3合理低价并对需方有利。

20.1.4能保证质量，安全、保证工期。

20.1.5能提供良好的售后服务。

六、授予合同

21、合同授予标准

21.1招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履合同义务的最佳投标人。

22、中标通知书

22.1中标通知书将是合同的一个组成部分。

23、签订合同

23.1中标人收到中标通知书后，应按通知书中规定的时间和地点与招标人签订承包合同。

23.2 在合同签订时，中标人应提交履约保证金五万元整。履约保证金应以电汇方式出具。

第三章 合同专用条款

河南仙鹤特种浆纸有限公司(以下称甲方) （以下称乙方，双方在平等、自愿的基础上协商一致，并签订合同。

1. 甲乙双方责任及义务

1.1甲方责任及义务

1.1.1负责工程进度、质量、安全监督，办理中间验收，负责签证，处理施工中日常事务

1.1.2组织施工图交底会审并做好三方签署的交底会审纪要，分送有关单位

1.1.3开工前搞好“三通一平”及进场道路，水电满足施工需求。提供有关隐蔽障碍物的资料。

1.2乙方责任及义务

1.2.1乙方应派遣其技术水平优异、实际工作经验丰富、身体健康的技术人员到安装现场进行施工。

1.2.2乙方指派负责人，处理施工中日常事务，每月必须保证25个工作日以上在现场。

1.2.3乙方应加强对施工人员安全，防盗，劳动纪律的教育，一切服从甲方的厂规厂纪，如不服从，从重处罚。乙方采取严格安全的防护措施，文明施工，乙方应对进场施工人员缴纳工伤、意外伤害商业保险，施工过程中出现一切经济、法律责任由乙方承担。

**2. 合同价格**

2.1 合同总价格为： 元人民币（大写： 元人民币整）

2.2 上述合同总价是乙方按合同规定在甲方指定地点交付合同项目和在甲方办公地点交付技术资料的全部费用，包括制作安装费、保险费、税费等交付使用前的全部费用及提供技术服务、并完全履行合同规定责任和义务的所有费用。

2.3 上述合同总价格是固定不变的。该价格已全面、充分考虑了各种可能影响价格增加的全部因素。除非由于甲方原因对合同设备的配置、部件和材料的选用作出设计变更，增加工程量而导致合同实际价格的变化，将由双方协商解决。

**3. 交付时间**

3.1 合同工期：40天

**4. 支付条款**

4.1 本合同付款以人民币支付。

4.2工程完工后初验合格后支付合同总价的 %；充水试验无渗漏，技术资料完整移交后支付合同总价的 %；经六个月运行无质量问题，甲方在收到乙方提交的质量保修书和普通增值税发票并审核无误后10天内支付合同总价的 %。

**5. 延迟、拒绝交货责任**

5.1 如果由于乙方的原因未能按时完工，并移交完整的项目和技术资料，则乙方有责任按照下述比例向甲方支付罚款：

5.1.1合同工期：迟交1周内不罚，超过一周后每延迟一天罚款1000元。

**6. 安装、试运行和考核验收**

6.1安装开始后乙方应按合同规定和有关标准提交安装检验技术方案，包括检验的项目、方法、标准以及需要甲方配合的条件等供甲方确认和准备。安装完成后，由双方代表共同进行检验测试，若符合要求，双方将签署安装合格证书。

6.2上述安装合格证书、验收合格证书等任何证书的签署并不解除卖方对合同设备质量保证的责任。

7、工程质量：充水试验一次性验收合格、质量保修期一年。

**8. 不可抗力**

8.1合同执行过程中，如果任何一方遭受不可抗力影响而妨碍合同的履行时，受影响的一方应尽快通知另一方并在合理时间内提供有权机关出具的证明。

8.2如果遭受不可抗力，双方应尽快对不可抗力给合同履行造成的影响进行评估，协商解决合同进一步履行问题。

9.合同的转让与分包

本工程不得转包、分包、一旦发现转包或发包合同终止、履约保证金没收、乙方无条件退场。

**10. 争议的解决**

10.1甲乙双方在执行本合同过程中发生争议，应通过友好协商予以解决。

10.2 如果协商不成提起诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

**11. 合同的生效终止和其它**

11.1合同的组成。本合同约定的条款、合同附件、技术协议、招标文件、招投标过程中乙方对有关问题的书面澄清、投标文件是合同不可分割的组成部份。本合同正文及合同附件具有最高效力，但不排除甲方选择上述其他文件（或其中的部分内容）作为对合同及合同附件的修改、补充或替代，乙方不得以任何理由提出异议，因为这些都是乙方做出的正式承诺。

11.2合同的生效。本合同经双方盖章和法定代表人或授权代表签字后生效，本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

10.3合同的有效期。本合同在双方责任义务未按规定完全履行前有效，除非合同解除或提前终止。

合同附件二

**检验与监制**

1. 乙方应严格质量管理，严格按合同、协议规定要求和国家标准规范施工，进厂原材料、外购件必须有合格证，必须按规定进行复检。不合格的原材料、元器件、外购件不得用于本工程。

2.乙方应严格按照有关标准、规程和本合同及有关规定进行中间测试检验。试验不符合要求不得进入下道工序。

3．为便于检验和合同的顺利进行，乙方在开工前应编制详细的进度计划、检验、试验详细的方案提交甲方审查确认。

4. 施工过程中，甲方派代表进行监制，有权对不符合规定的行为、质量缺陷提出纠正意见，有权参加乙方召开的专题会议，乙方有责任和义务为监制人员提供便利。

5．工程所需主要原材料和外购件在下料加工和装配前必须由甲方监制代表确认。主要项目的检验测试和试验必须有甲方监制代表参加。

检验试验报告、记录应在3个工作日内提交甲方，工程交付前应将全部检验试验资料整理装订成册交付甲方。

工程主要原材料和部件加工、装配前，主要试验开始前，乙方应提前通知甲方。如果由于乙方的原因致使甲方未能参与，乙方不得实施下道工序，已实施的甲方有权要求返工并重新检验，其不利后果由乙方负完全责任。

6. 乙方应尊重监制人员的意见，对监制人员指出的缺陷和问题应自费采取必要的措施予以消除。但是，重大、原则问题应通过双方正式授权的代表解决。

8. 如果甲方所在地政府行政或行业管理部门依法对合同设备进行测试检验时，乙方应免费给予协助配合。

第五章 附 件

附件一

**投 标 函（格式）**

河南仙鹤特种浆纸有限公司：

我们收到你们招标文件，经详细审查全部内容，已全部无异议地理解了招标文件的所有规定，决定参加投标。

签字代表*（姓名、职务）*经正式授权并代表投标人*（投标人名称、地址）*提交：

1、投标文件正本一份及副本一份

2、电子文档

据此投标书，签字代表宣布同意如下：

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供*( ）*共 1 台（套）及有关的服务，设备及服务投标总价格为*（大写）*万元人民币（*小写*万元人民币），交货期： 年 月。具体报价明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

3、我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后60个日历日。如果中标，有效期延至合同终止日止。

4、我们同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

5、我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

10、如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订经济合同。

11、一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地 址：

电 话：

电子函件：

邮政编码：

联 系 人：

投 标 人：(章)

法人代表： （签 字）

年 月 日

附件二

单项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（章）：  法人代表或授权代表（签字）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 辅助设备/  主要零部件/材料 | 型号规格/材质 | 数量 | 重量 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表所填其价格应包含在“投标报价表”的“投标总价”中。

2、上表所有计价单位为人民币元。

3、如有多种配置，按此表分别填写。

投标人（章）：  法人代表或授权代表（签字）： 年 月 日

附件三

**法定代表人授权书（格式）**

致：河南仙鹤特种浆纸有限公司

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_厂（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，企业法人代码 。法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理 制作安装的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于 年 月 日签字生效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字 授权人签名： 签 字

职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职 务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_

身 份 证 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份 证号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

附：加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日